# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΕΡΓΟ 14 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (Τ.Ο. 8330)

ΕΡΓΟ: Δράσεις ανάδειξης, αποκατάστασης και σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης των θαλάσσιων σπηλαίων (οικότοπος 8330) στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 Κεντρικού Αιγαίου, Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου,  Εύβοιας- Σκύρου.

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη της σπάνιας βιοποικιλότητας των θαλάσσιων σπηλαίων (τύπος οικοτόπου 8330), σε επιλεγμένες θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000 Κεντρικού Αιγαίου, Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και Εύβοιας- Σκύρου.

Τα θαλάσσια σπήλαια αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των βραχωδών ακτών του Αιγαίου. Είναι ένα οικοσύστημα με προεξέχουσα σημασία, καθώς φιλοξενεί εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει πλήθος προστατευόμενων και σπάνιων ειδών. Λόγω της πλούσιας και μοναδικής τους βιοποικιλότητας, τα θαλάσσια σπήλαια προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (92/43/ΕΟΚ - Κωδικός Οικοτόπου 8330), ενώ πρόσφατα υιοθετήθηκε από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της Βαρκελώνης Σχέδιο Δράσης για την προστασία τους (Dark Habitats Action Plan – 2015). Αν και τα ενδιαιτήματα αυτά είναι δυσπρόσιτα και ελάχιστα γνωστά, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι δέχονται απειλές και πιέσεις εξαιτίας της ρύπανσης, της όχλησης από επισκέπτες, της εξάπλωσης των ξενικών ειδών και της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού λόγω κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας απουσιάζει η επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με την εξάπλωση, τον βαθμό διατήρησης και τις πιέσεις που δέχεται ο οικότοπος 8330, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός των σπηλαίων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές.

Ο Τ.Ο. 8330 δέχεται σημαντικές πιέσεις - απειλές και πιο συγκεκριμένα, αυτές αφορούν σε τουριστικές δραστηριότητες, την κλιματική αλλαγή, την εισβολή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών και τη ρύπανση. Ειδικότερα για τον ελληνικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες συσσωρευτικές πιέσεις που ασκούνται κατά μήκος της ακτογραμμής, καθώς και τη σημαντική έλλειψη βασικών δεδομένων εντείνεται η ανάγκη για προστασία και διαχείρισή του.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου, σύμφωνα με την 4η Εθνική Αναφορά του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2013- 2018, αξιολογήθηκε ως «Mη ικανοποιητική- Aνεπαρκής» (U1), με σταθερή κατάσταση διατήρησης.

Προκειμένου να ελεγχθούν και να αναχαιτιστούν ειδικότερα οι πιέσεις που δέχεται ο Τ.Ο. αυτός ιδιαίτερα από την τουριστική δραστηριότητα και τη ρύπανση, προτείνονται δράσεις ανάδειξης, αποκατάστασης και σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης των θαλάσσιων σπηλαίων στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 Κεντρικού Αιγαίου, Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου, και της Εύβοιας- Σκύρου. Οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης πρόκειται να συμβάλουν στην αποδοτική διαχείριση του οικοτόπου και κατ’ επέκταση στην προστασία αυτού και των ειδών που αυτός φιλοξενεί. Ως εκ τούτου, οι δράσεις αυτές για τον στοχευόμενο Τ.Ο., αναμένεται να ενισχύσουν την υπάρχουσα γνώση, να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής του από «Mη ικανοποιητική-Aνεπαρκής» (U1) σε «Ικανοποιητική» (FV), καθώς και να βελτιώσουν το ενδιαίτημα ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (π.χ. Monachus monachus), να περιορίσουν τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις και να προωθήσουν δραστηριότητες συμβατές με τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2021-2027 για τον Τ.Ο. 8330, περιλαμβάνονται δράσεις διατήρησης για χαρτογράφηση, καθαρισμούς και καταγραφή των τυπικών ειδών και πιο συγκεκριμένα, χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων συμπεριλαμβανομένου του Τ.Ο. 8330 και δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων (Ε.1.3.4.), αύξηση διατήρησης του στεγνού τμήματος σπηλαίων, απομάκρυνση σκουπιδιών και άλλων υλικών, παρακολούθηση της αναπαραγωγής του είδους *Monachus monachus (E.2.1.10). Επιπρόσθετα, η επιτακτική ανάγκη για υλοποίηση δράσεων διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης γνώσης επιβεβαιώνονται από την εγκριθείσα υπ. αριθ. ΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 (ΦΕΚ Β’ 1807) που αφορά στον καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000, όπου αναφορικά με τον Τ.Ο. 8330 επισημαίνεται ανά περίπτωση ως επί το πλείστον η ανεπάρκεια δεδομένων και για λιγότερες περιοχές έχει προσδιοριστεί ως στόχος η διατήρηση.

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της σύμβασης είναι:

Α. Για το Κεντρικό Αιγαίο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστο και με προτεραιότητα εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς GR4220005, GR4220006, GR4220033, GR4220035 και GR4220010, ενώ κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ανάδοχο δύναται η επέκταση της εν λόγω δράσης χωρίς επέκταση του οικονομικού αντικειμένου στις προστατευόμενες περιοχές με κωδικούς GR4210011, GR4220002, GR4220009,  GR4220011, GR4220012, GR4220013,  GR4220017, GR4220019).

- Συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων σπηλαίων και κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών σε χωρική και χρονική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων διαχειριστικών αναγκών της κάθε περιοχής ενδιαφέροντος.

- Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της παρουσίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών με χρήση οπτικών μεθόδων (π.χ. φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και οπτική απογραφή) για ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του οικοτόπου 8330 στις περιοχές μελέτης και παραγωγή φωτογραφικού υλικού και κειμένου για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης.

- Αξιολόγηση της ύπαρξης πιέσεων και απειλών για τη σπάνια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων (π.χ. απορρίμματα και παρουσία ξενικών ειδών στο εσωτερικό σπηλαίων), εκτίμηση δείκτη οικολογικής κατάστασης και σχεδιασμός και ιεράρχηση μέτρων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του οικοτόπου 8330.

- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας (π.χ. διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με τις Μ.Δ.Π.Π.) για την ιδιαιτερότητα του οικοτόπου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. κώδικας ορθής συμπεριφοράς) και την ανάσχεση αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπήλαια (π.χ. πιλοτική ανάσυρση απορριμμάτων από επιλεγμένα σπήλαια σε συνεργασία με δύτες).

Β. Για το Βόρειο- Ανατολικό Αιγαίο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστο και με προτεραιότητα εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς GR4110002, GR4110015 και GR4130005, ενώ κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ανάδοχο δύναται η επέκταση της εν λόγω δράσης στις προστατευόμενες περιοχές με κωδικούς GR4110003, GR4120003 και GR4120004).

- Συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων σπηλαίων και κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών σε χωρική και χρονική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων διαχειριστικών αναγκών της κάθε περιοχής ενδιαφέροντος.

- Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της παρουσίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών με χρήση οπτικών μεθόδων (π.χ. φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και οπτική απογραφή) για ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του οικοτόπου 8330 στις περιοχές μελέτης και παραγωγή φωτογραφικού υλικού και κειμένου για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης.

- Αξιολόγηση της ύπαρξης πιέσεων και απειλών για τη σπάνια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων (π.χ. απορρίμματα και παρουσία ξενικών ειδών στο εσωτερικό σπηλαίων), εκτίμηση δείκτη οικολογικής κατάστασης και σχεδιασμός και ιεράρχηση μέτρων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του οικοτόπου 8330.

- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας (π.χ. διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με τις Μ.Δ.Π.Π.) για την ιδιαιτερότητα του οικοτόπου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. κώδικας ορθής συμπεριφοράς) και την ανάσχεση αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπήλαια (π.χ. πιλοτική ανάσυρση απορριμμάτων από επιλεγμένα σπήλαια σε συνεργασία με δύτες).

Γ. Για την Εύβοια- Σκύρο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Εύβοιας- Σκύρου και πιο συγκεκριμένα, εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς GR2420001 και GR2420015).

- Συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων σπηλαίων και κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών σε χωρική και χρονική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων διαχειριστικών αναγκών της κάθε περιοχής ενδιαφέροντος.

- Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της παρουσίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών με χρήση οπτικών μεθόδων (π.χ. φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και οπτική απογραφή) για ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του οικοτόπου 8330 στις περιοχές μελέτης και παραγωγή φωτογραφικού υλικού και κειμένου για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης.

- Αξιολόγηση της ύπαρξης πιέσεων και απειλών για τη σπάνια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων (π.χ. απορρίμματα και παρουσία ξενικών ειδών στο εσωτερικό σπηλαίων), εκτίμηση δείκτη οικολογικής κατάστασης και σχεδιασμός και ιεράρχηση μέτρων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του οικοτόπου 8330.

- Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας (π.χ. διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με τις Μ.Δ.Π.Π.) για την ιδιαιτερότητα του οικοτόπου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. κώδικας ορθής συμπεριφοράς) και την ανάσχεση αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπήλαια (π.χ. πιλοτική ανάσυρση απορριμμάτων από επιλεγμένα σπήλαια σε συνεργασία με δύτες).

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα πρέπει να ακολουθηθεί αναλύεται ακολούθως. Η διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την ενημέρωση, συνεννόηση και όπου αυτό απαιτείται, παρουσία του προσωπικού των ΜΔΠΠ. Για τις περιγραφόμενες δράσεις με στόχο την ανάδειξη, αποκατάσταση και σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης των θαλάσσιων σπηλαίων, ο ανάδοχος οφείλει όπου και εφόσον απαιτείται να δύναται να πραγματοποιήσει επιτόπια εργασία. Συνολικά, οι δράσεις κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα όσα περιγράφονται σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Για τη συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων σπηλαίων συστήνεται η αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, ερευνητικά προγράμματα). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διεξάγει ανάλυση όλων των δεδομένων, η οποία να περιλαμβάνει κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών σε χωρική και χρονική κλίμακα (π.χ. ακριβείς συντεταγμένες, διάγραμμα GANTT) ανά περιοχή ενδιαφέροντος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει προτού δρομολογήσει τις επερχόμενες φάσεις της σύμβασης να καταθέσει αρχείο με όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες στην Αναθέτουσα Αρχή.

- Αναφορικά με την καταγραφή της παρουσίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών συστήνονται μη παρεμβατικές μέθοδοι. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ο Ανάδοχος να ακολουθήσει το Πρωτόκολλο παρακολούθησης για τα θαλάσσια σπήλαια που έχει προταθεί στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την προστασία των σκοτεινών ενδιαιτημάτων της Μεσογείου» του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης της Σύμβασης της Βαρκελώνης (UNEP-MAP-RAC/SPA 2015, SPA/RAC–UN Environment/MAP & OCEANA) (Appendix II), κατόπιν σχετικής τροποποίησης εφόσον κριθεί απαραίτητη. Επίσης, προτείνεται η χρήση δεικτών βιοποικιλότητας. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η χρήση οπτικών μεθόδων (π.χ. φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και οπτική απογραφή) για ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του οικοτόπου στις περιοχές ενδιαφέροντος και παραγωγή φωτογραφικού υλικού και σχετικού κειμένου για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης. Τέλος, συστήνεται ο Ανάδοχος να διεξάγει δειγματοληψία ειδών μόνο και εφόσον κρίνεται αυτό απαραίτητο, με την ελάχιστη παρεμβατική μέθοδο.

- Για την αξιολόγηση της ύπαρξης πιέσεων και απειλών για τη σπάνια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων, προτείνεται να αξιοποιηθούν μεθοδολογικά εργαλεία όπως η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ή DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, Response). Ειδικότερα για την καταγραφή και την ταξινόμηση των διαφόρων τύπων  θαλάσσιων απορριμμάτων, προτείνεται ο Ανάδοχος να ακολουθήσει τα πρότυπα του Ποιοτικού Περιγραφέα D10 (θαλάσσια απορρίμματα) της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, καθώς και του περιφερειακού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο της Συνθήκης της Βαρκελώνης, κατόπιν σχετικής τροποποίησης εφόσον κριθεί απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρωτοκόλλα πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. DeFishGear IPA-Adriatic, Plastic Busters MPAs - Interreg MED). Προτείνεται να γίνει καταγραφή του τύπου και του μεγέθους των απορριμμάτων στα επιλεγμένα θαλάσσια σπήλαια καθώς και της οικολογικής ζώνης και του βάθους εντός των σπηλαίων στα οποία εντοπίζονται.  Επιπλέον, όσον αφορά στην καταγραφή της παρουσίας ξενικών ειδών στο εσωτερικό των σπηλαίων, προτείνεται ο Ανάδοχος να ακολουθήσει το Πρωτόκολλο παρακολούθησης για τα θαλάσσια σπήλαια που έχει προταθεί στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την προστασία των σκοτεινών ενδιαιτημάτων της Μεσογείου» του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης της Σύμβασης της Βαρκελώνης (UNEP-MAP-RAC/SPA 2015, SPA/RAC–UN Environment/MAP & OCEANA) (Appendix II), κατόπιν σχετικής τροποποίησης εφόσον κριθεί απαραίτητη, καθώς και να προσδιοριστεί η αφθονία των ειδών αυτών. Επιπρόσθετα, για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης προτείνεται η χρήση βιοτικών δεικτών ή/ και η προσπάθεια προσαρμογής αυτών λαμβάνοντας υπόψη τυχόν τροποποιήσεις εφόσον κριθούν απαραίτητες. Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει διαχειριστικά μέτρα για την ορθή διαχείριση του οικοτόπου.

- Οι δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ιδιαιτερότητα του οικοτόπου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. κώδικας ορθής συμπεριφοράς) και την ανάσχεση αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπήλαια προτείνεται να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο κατά την περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο, ενώ συστήνεται να γίνει ανά τόπους σε συνεργασία με τα στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένων και άλλων εμπλεκομένων μερών όπως καταδυτικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνονται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες· πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ο ανάδοχος να υλοποιήσει τουλάχιστον μία (1) σχετική ημερίδα ενημέρωσης, μία (1) για κάθε γεωγραφικά διαφορετική περιοχή, συνολικά τρεις (3), ενώ  όπου κρίνεται απαραίτητο, ο ανάδοχος συστήνεται να προβαίνει σε παραπάνω από μία (1). Ενθαρρύνονται τυχόν παράλληλες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πρέπει να αφορούν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης γνώσης και παρουσίαση των εν λόγω δράσεων, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, φορέων και άλλων μερών (π.χ. λιμενικές αρχές). Πιο συγκεκριμένα, οι ημερίδες θα πρέπει να επιτρέψουν την προώθηση της αξίας και της σημασίας του T.O. 8330, ενώ επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναφορά ως προς το καθεστώς προστασίας του, τις κείμενες απειλές που δέχεται, καθώς και πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κατάστασης διατήρησής του και δυνητικές διαχειριστικές δράσεις.

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα σε κατάλληλους χώρους που θα παραχωρηθούν για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες υποδομές (π.χ. μικροφωνική, ηχητική εγκατάσταση).  Επιπλέον, στους χώρους διεξαγωγής των ημερίδων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:

- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή καφέ, αναψυκτικών και νερού, καθ’ όλη τη διάρκειά τους και ελαφρύ γεύμα.

- Απαιτείται η παράλληλη δυνατότητα κάλυψης των σεμιναρίων μέσω ειδικής πλατφόρμας απομακρυσμένης σύνδεσης (π.χ. zoom).

- Θα πρέπει να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συνολική υποστήριξη των επισκέψεων, ενώ ο ίδιος θα προτείνει το προφίλ των ομιλητών/ ομιλητριών που θα συμμετάσχουν, καθώς επίσης θα αναλάβει τόσο την παραγωγή – γραφιστικό σχεδιασμό όσο και εκτύπωση του συνόλου του υποστηρικτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη των ημερίδων, τη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων, την παροχή γραφικής ύλης (π.χ. μπλοκ σημειώσεων, στυλό, υφασμάτινη τσάντα) και σχετικού ενημερωτικού banner, καθώς και την παροχή βεβαιώσεων συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες. Το banner επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για κάθε περαιτέρω εκδήλωση της ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη πάσης φύσης αμοιβών, καθώς και των εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των εισηγητών. Περιλαμβάνεται η παροχή διαλείμματος καφέ και ελαφρού γεύματος για τους συμμετέχοντες. Το πλήθος των συμμετεχόντων προτείνεται να είναι έως 30 άτομα (με φυσική παρουσία) ανά ημερίδα. Προτείνεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον δύο Δελτία Τύπου στο πλαίσιο διεξαγωγής καμπάνιας επικοινωνίας ανά περιοχή υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (συνολικά τουλάχιστον έξι (6)). Το υποστηρικτικό υλικό (ψηφιακό και έντυπο υλικό) που πρόκειται να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού που ενδεχομένως να μη διαθέτει εξειδικευμένες συναφείς γνώσεις, διατηρώντας μια επιστημονική προσέγγιση και αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος. Τα κείμενα στην ελληνική γλώσσα και οι φωτογραφίες θα ετοιμαστούν από τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει προς σύμφωνη γνώμη το σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Στο υλικό υποστήριξης και τεκμηρίωσης που θα παραχθεί θα περιλαμβάνονται τα λογότυπα του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027, του Έργου START UP («Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000») και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 (https://peka-program.gr/wp-content/uploads/2023/06/espa-odigos-epikoinonias-v6.pdf).

Με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας, προτείνεται επιπλέον η τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 8330 κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος. Οι πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα λογότυπα και αναφορά στον φορέα χρηματοδότησης· ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Αναφορικά με την τοποθέτηση, προτείνεται να τοποθετηθούν έως 2 πινακίδες Τύπου Α΄ ή/και Τύπου Β΄ ανά περιοχή NATURA 2000 (βλ. ενδεικτικές Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Α και Τύπου Β, Παράρτημα IΙ).

Επιπρόσθετα, για την ανάσχεση επιπτώσεων ανθρωπογενούς προέλευσης, συστήνεται η πιλοτική ανάσυρση απορριμμάτων από επιλεγμένα σπήλαια σε συνεργασία με δύτες και καταδυτικά κέντρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή όχλησης των προστατευτέων αντικειμένων, καθώς και στην αναπαραγωγική περίοδο σημαντικών ειδών (π.χ. Monachus monachus) που χρησιμοποιούν τον οικότοπο ως χώρο τροφοδοσίας και αναπαραγωγής.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο περιγράφονται σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

Φάση Α. Συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων σπηλαίων και κατάρτιση σχεδίου δειγματοληψιών σε χωρική και χρονική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων διαχειριστικών αναγκών της κάθε περιοχής ενδιαφέροντος.

Παραδοτέα Φάσης Α

Για τη συλλογή υπαρχουσών πληροφοριών/ αναφορών για τη χωρική κατανομή και την οικολογική κατάσταση των θαλάσσιων:

- Χάρτης χωρικής κατανομής ανά περιοχή ενδιαφέροντος με ακριβείς συντεταγμένες (EGSA ‘87) και αρχείο shp. όπου θα απεικονίζονται οι θέσεις δειγματοληψιών.

- Τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση της μεθοδολογίας (πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν) και των δεδομένων που συλλέχθηκαν, καθώς και τεκμηρίωση επιλογής θέσεων εργασιών πεδίου και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών πεδίου- δειγματοληψιών ανά περιοχή ενδιαφέροντος.

- Πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής έκθεσης σε ψηφιακή μορφή, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, ερευνητικά προγράμματα).

Φάση Β. Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της παρουσίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών με χρήση οπτικών μεθόδων (π.χ. φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και οπτική απογραφή) για ανάδειξη των μοναδικών στοιχείων του οικοτόπου 8330 στις περιοχές μελέτης και παραγωγή φωτογραφικού υλικού και κειμένου για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης

Παραδοτέα Φάσης Β

- Πρωτογενή δεδομένα σε μορφή αρχείου excel τόσο για τα θαλάσσια απορρίμματα, όσο και για τα δεδομένα βιοποικιλότητας (ξενικά,  προστατευόμενα είδη, σπάνια είδη κλπ.).

- Αρχεία βιντεοσκόπησης και φωτογραφικού υλικού.

- Τεχνική έκθεση η οποία να περιλαμβάνει πλήρη δεδομένα τεκμηρίωσης (φωτογραφικό υλικό εργασιών πεδίου), πίνακες ταξινόμησης και γραφήματα παρουσίας και αφθονίας προστατευόμενων και σπάνιων ειδών, συγκριτική ανάλυση αυτών, τροποποιητικές προτάσεις δεικτών που εφαρμόστηκαν και τεκμηρίωση αυτών, κατάλογο και χάρτες των καταγεγραμμένων Τ.Ο. 8330.

Φάση Γ. Αξιολόγηση της ύπαρξης πιέσεων και απειλών για τη σπάνια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων (π.χ. απορρίμματα και παρουσία ξενικών ειδών στο εσωτερικό σπηλαίων), εκτίμηση δείκτη οικολογικής κατάστασης και σχεδιασμός και ιεράρχηση μέτρων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του οικοτόπου 8330

Παραδοτέα Φάσης Γ

- Πρωτογενή δεδομένα σε μορφή αρχείου excel που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο ανάλυσης των πιέσεων και της εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης.

- Τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τις πιέσεις, την ανάλυση, την εκτίμηση και φωτογραφική τεκμηρίωση αυτών, καθώς και προτάσεις για διαχειριστικά μέτρα με στόχο την ορθή διαχείριση του οικοτόπου, ανάλυση και τεκμηρίωση μεθοδολογίας βιοτικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης και επεξεργασία/ συζήτηση των σχετικών αποτελεσμάτων, πλήρη δεδομένα τεκμηρίωσης (φωτογραφικό υλικό εργασιών πεδίου, πίνακες ταξινόμησης και γραφήματα παρουσίας και αφθονίας ξενικών ειδών), τροποποιητικές προτάσεις δεικτών, καταγραφή (βάρος (kg), οικολογική ζώνη εντοπισμού, τύπος, βάθος (m) απορριμμάτων, αναφορά σε πιθανές πηγές ρύπανσης.

Φάση Δ. Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας (π.χ. διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με τις Μ.Δ.Π.Π.) για την ιδιαιτερότητα του οικοτόπου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ. κώδικας ορθής συμπεριφοράς) και την ανάσχεση αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπήλαια (π.χ. πιλοτική ανάσυρση απορριμμάτων από επιλεγμένα σπήλαια σε συνεργασία με δύτες).

Παραδοτέα Φάσης Δ

- Τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τις δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης (π.χ. πρακτικά εκδηλώσεων - ημερίδων, λίστα συμμετεχόντων – εμπλεκόμενων μερών), έκθεση προτάσεων βέλτιστων πρακτικών, καταγραφή (βάρος (kg), τύπος) απορριμμάτων που ανασύρθηκαν και αναφορά σε πιθανές πηγές ρύπανσης, λίστα συμμετεχόντων στους καθαρισμούς σπηλαίων.

- Πινακίδες ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 8330 κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος.

- Παράδοση υποστηρικτικού υλικού (ψηφιακή και έντυπη μορφή) που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (24) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της.

Το έργο θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί σε τέσσερις (4) φάσεις, ως ακολούθως:

- Φάση Α: συνολική διάρκεια 6 μήνες (με εκκίνηση την υπογραφή της Σύμβασης)

- Φάση Β: συνολική διάρκεια 9 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Α Φάσης)

- Φάση Γ: συνολική διάρκεια 6 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Β Φάσης)

- Φάση Δ: συνολική διάρκεια 3 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Γ Φάσης)

Η Φάση Β αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Α και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Α. Η Φάση Γ αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Β και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Β. Η Φάση Δ αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Γ και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Γ. Οι τυχόν παρατηρήσεις στα Παραδοτέα της εκάστοτε Φάσης πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της επόμενης Φάσης, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση. Επιπλέον, μετά την υποβολή και του τελικού παραδοτέου και έως την οριστική παραλαβή του μεσολαβεί αντίστοιχο διάστημα ενός μήνα για την κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων.

Όλα τα Παραδοτέα υποβάλλονται για παρατηρήσεις και έλεγχο στην Αναθέτουσα Αρχή και παρακολούθησης του έργου σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αποπληρωμή του Έργου θα γίνει τμηματικά από την παραλαβή της κάθε Φάσης, ως ακολούθως:

- Το 30% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Α Φάσης.

- Το 40% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Β Φάσης.

- Το 20% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Γ Φάσης.

- Το 10% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Δ Φάσης.

Το ποσό της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της κάθε Φάσης.

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» σε συνέχεια της με ΑΠ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6370/22.06.2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΖΦΛ46ΜΤΛΡ-ΖΑΦ) για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6iii.32.31.4.2.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με ενάριθμο Πράξης  2022ΣΕ27510034 της ΣΑ Ε275.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 14 με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (Τ.Ο. 8330)» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2795/16-03-2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδ. ΟΠΣ 5130700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 6060/06-06-2023 (95ΣΜ46ΜΤΛΡ-Η68).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (359.032,26 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (445.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2

ΥΠΟΕΡΓΟ 15 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (Τ.Ο. 1170)

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη και αποκατάσταση βραχωδών υφάλων (οικότοπος 1170) Κεντρικού Αιγαίου και Νότιας Πελοποννήσου.

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου Τύπου Οικοτόπου (Τ.Ο.) 1170 «Ύφαλοι» του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στις θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000 Κεντρικού Αιγαίου και Νότιας Πελοποννήσου.

Ο Τ.Ο. 1170 «Ύφαλοι» συμπεριλαμβάνει βραχώδη υποστρώματα που εξαπλώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής στην μεσοπαραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη, υποθαλάσσιους σχηματισμούς σκληρού υποστρώματος που προβάλλουν από τον πυθμένα στην υποπαραλιακή και περιπαραλιακή ζώνη, καθώς και βιογενή σκληρά υποστρώματα. Χαρακτηρίζονται από ζώνωση της πανίδας και χλωρίδας, που ξεκινά από τις φωτόφιλες βιοκοινότητες των ρηχών νερών της ανώτερης υποπαραλιακής και καταλήγει στις σκιόφιλες βιοκοινότητες της κατώτερης υποπαραλιακής και περιπαραλικής ζώνης (κοραλλιογενείς βιοκοινότητες).

Οι θαλάσσιοι αυτοί οικότοποι είναι μοναδικοί σε παγκόσμιο επίπεδο -απαντώνται αποκλειστικά στη θάλασσα της Μεσογείου- και κατατάσσονται αφενός μεταξύ των αισθητικά ελκυστικότερων θαλάσσιων τοπίων, αφετέρου μεταξύ των πλέον ευπρόσβλητων απέναντι σε πλήθος πιέσεων. Λόγω της δομικής πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν, φιλοξενούν σημαντικό αριθμό ειδών υψηλής οικολογικής, αισθητικής και εμπορικής σημασίας (π.χ. κοράλλια, καρκινοειδή, μαλάκια και ψάρια), ορισμένα από τα οποία προστατευόμενα σύμφωνα με την Εθνική και τη Διεθνή νομοθεσία. Στην Ελλάδα, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή, δομή και κατάσταση διατήρησής τους είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Ο Τ.Ο. 1170 κατατάσσεται μεταξύ των περισσότερο ευάλωτων συστημάτων, καθώς δέχεται σημαντικές φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Οι σημαντικότερες πιέσεις που δέχεται ο Τ.Ο. 1170 είναι η υπεραλίευση, η υπερβόσκηση από αλλόχθονα φυτοφάγα είδη ψαριών (Siganus spp.) και η ρύπανση. Επιπρόσθετα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για τους υφάλους με τις δυνητικές επιπτώσεις πολλές φορές να απειλούν πλήρως τη δομή, σύνθεση, ευρωστία και λειτουργικότητα του οικοτόπου. Μάλιστα, πολλές σημαντικές βιοκοινότητες των Μεσογειακών υφάλων, όπως τα δάση φωτόφιλων μακροφυκών των γενών Cystoseira και Sargassum, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ανθρωπογενείς πιέσεις και την κλιματική αλλαγή και έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες τις τελευταίες δεκαετίες σε όλη τη Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, έχουν χαρακτηριστεί ως ‘Κινδυνεύοντες’ (EN) από τον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο των Οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου, σύμφωνα με την 4η Εθνική Αναφορά του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2013- 2018, αξιολογήθηκε ως «Κακή» (U2), με σταθερή τάση κατάστασης διατήρησης.

Προκειμένου να ελεγχθούν και να αναχαιτιστούν οι πιέσεις που δέχεται ο Τ.Ο. αυτός, προτείνονται δράσεις ανάδειξης, ενημέρωσης και αποκατάστασης βραχωδών υφάλων (Τ.Ο. 1170) στις προστατευόμενες περιοχές των νησιών του Κεντρικού Αιγαίου και της Νότιας Πελοποννήσου. Οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης πρόκειται να συμβάλουν στην αποδοτική διαχείριση του οικοτόπου και κατ’ επέκταση στην προστασία αυτού, καθώς και των ειδών που αυτός φιλοξενεί. Επιπλέον, θα ενισχύσει την υπάρχουσα γνώση στο ευρύ κοινό και των εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, οι δράσεις αυτές για τον στοχευόμενο Τ.Ο., αναμένεται να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής του από «Κακή» (U2) σε «Ικανοποιητική» (FV), καθώς και να βελτιώσουν το ενδιαίτημα ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και να περιορίσουν τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2021-2027 για τον Τ.Ο. 1170, περιλαμβάνονται δράσεις αποκατάστασης του Τ.Ο. 1170 (Ε.1.5.12, Ε.2.1.8, Ε.2.1.18), που αφορούν κυρίως στην αντιμετώπιση από επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ενημέρωση κοινού και εμπλεκομένων και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, η επιτακτική ανάγκη για υλοποίηση δράσεων διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης γνώσης επιβεβαιώνονται από την εγκριθείσα υπ. αριθ. ΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 (ΦΕΚ Β’ 1807) που αφορά στον καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000, όπου αναφορικά με τον Τ.Ο. 1170 επισημαίνεται ανά περίπτωση ως επί το πλείστον η ανεπάρκεια δεδομένων και για λιγότερες περιοχές έχει προσδιοριστεί ως στόχος η διατήρηση ή/ και η επίτευξη.

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της σύμβασης είναι:

Α. Για το Κεντρικό Αιγαίο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστο και με προτεραιότητα εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς GR4220005, GR4220006, GR4220009, GR4220033 και GR4220035, ενώ κατόπιν τεκμηρίωσης από τον ανάδοχο δύναται η επέκταση της εν λόγω δράσης στις προστατευόμενες περιοχές με κωδικούς GR4210009, GR4210011, GR4220001, GR4220003, GR4220004, GR4220007, GR4220008, GR4220010, GR4220011, GR4220012, GR4220013, GR4220014, GR4220017, GR4220019, GR4220036)

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την ιδιαιτερότητα και ευαλωτότητα των υφάλων του Κεντρικού Αιγαίου (εκδηλώσεις ανάδειξης και ενημέρωσης, δημιουργία ψηφιακού και έντυπου υλικού διάχυσης, παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους).

- Εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας (κατακόρυφο προφίλ) και στάθμης της θάλασσας σε περιοχές με σημαντικά κοραλλιογενή πεδία.

- Εντοπισμός και ανάσυρση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων σε κοραλλιογενή πεδία του Κεντρικού Αιγαίου με συνδρομή πολιτών (δυτών) επιστημόνων.

- Εκπαίδευση προσωπικού ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου και πολιτών (δυτών) επιστημόνων στην παρακολούθηση της κατάστασης των κοραλλιογενών πεδίων του Κεντρικού Αιγαίου στα πρότυπα του ερευνητικού έργου CIGESMED (http://cs.cigesmed.eu/en).

Β. Για τη Νότια Πελοπόννησο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Νότιας Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα, εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς GR2540001, GR2540009 και GR3000008)

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την ιδιαιτερότητα και ευαλωτότητα των υφάλων της Νότιας Πελοποννήσου (εκδηλώσεις ανάδειξης και ενημέρωσης, δημιουργία ψηφιακού και έντυπου υλικού διάχυσης, παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους).

- Εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας (κατακόρυφο προφίλ) και στάθμης της θάλασσας σε περιοχές με σημαντικά κοραλλιογενή πεδία.

- Εντοπισμός και ανάσυρση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων σε κοραλλιογενή πεδία της Νότιας Πελοποννήσου με συνδρομή πολιτών (δυτών) επιστημόνων.

- Εκπαίδευση προσωπικού ΜΔΠΠ Νότιας Πελοποννήσου και πολιτών (δυτών) επιστημόνων στην παρακολούθηση της κατάστασης των κοραλλιογενών πεδίων της Νότιας Πελοποννήσου στα πρότυπα του ερευνητικού έργου CIGESMED (http://cs.cigesmed.eu/en).

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών υπό την ενημέρωση, συνεννόηση και όπου αυτό απαιτείται, παρουσία του προσωπικού των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Για τις περιγραφόμενες δράσεις με στόχο την ανάδειξη και αποκατάσταση βραχωδών υφάλων, ο ανάδοχος οφείλει όπου και εφόσον απαιτείται να δύναται να πραγματοποιήσει επιτόπια εργασία.

Συνολικά, οι δράσεις κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα όσα περιγράφονται σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Οι δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την ιδιαιτερότητα και ευαλωτότητα των υφάλων προτείνεται να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους όσον αφορά σε επισκέψεις και εκδηλώσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ συστήνεται να γίνει ανά τόπους σε συνεργασία με τα στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ). Στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνονται ενδεικτικά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμοί ζωγραφιών, παρουσιάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης και γενικότερα στους χρήστες της θάλασσας κατά την περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο· οι δράσεις αυτές δύναται να αφορούν όλα τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη όπως ξενοδοχειακές μονάδες, άλλες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, καταδυτικά κέντρα, αλιευτικούς συλλόγους, χρήστες σκαφών αναψυχής, εταιρείες ενοικίασης σκαφών, ναυτικούς ή/ και ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο ανάδοχος να υλοποιήσει τουλάχιστον μία (1) σχετική ημερίδα ενημέρωσης, μία (1) για κάθε γεωγραφικά διαφορετική περιοχή, συνολικά έξι (6)· όπου κρίνεται απαραίτητο, ο ανάδοχος συστήνεται να προβαίνει σε παραπάνω από μία (1). Σε κάθε περίπτωση, οι ημερίδες αυτές θα πρέπει να αφορούν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης γνώσης, την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερίδες θα πρέπει να επιτρέψουν την προώθηση της αξίας και της σημασίας του T.O. 1170, ενώ επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναφορά ως προς το καθεστώς προστασίας του, τις τρέχουσες απειλές που δέχεται, καθώς και πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κατάστασης διατήρησής του και δυνητικές διαχειριστικές δράσεις.

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα σε κατάλληλους χώρους που θα παραχωρηθούν για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες υποδομές (π.χ. μικροφωνική, ηχητική εγκατάσταση).  Επιπλέον, στους χώρους διεξαγωγής των ημερίδων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:

- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή καφέ, αναψυκτικών και νερού, καθ’ όλη τη διάρκειά τους και ελαφρύ γεύμα.

- Απαιτείται η παράλληλη δυνατότητα κάλυψης των σεμιναρίων μέσω ειδικής πλατφόρμας απομακρυσμένης σύνδεσης (π.χ. zoom).

- Θα πρέπει να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συνολική υποστήριξη των επισκέψεων, ενώ ο ίδιος θα προτείνει το προφίλ των ομιλητών/ ομιλητριών που θα συμμετάσχουν, καθώς επίσης θα αναλάβει τόσο την παραγωγή – γραφιστικό σχεδιασμό όσο και εκτύπωση του συνόλου του υποστηρικτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη των ημερίδων, τη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων, την παροχή γραφικής ύλης (π.χ. μπλοκ σημειώσεων, στυλό, υφασμάτινη τσάντα) και σχετικού ενημερωτικού banner, καθώς και την παροχή βεβαιώσεων συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες. Το banner επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για κάθε περαιτέρω εκδήλωση της ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη πάσης φύσης αμοιβών, καθώς και των εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των εισηγητών. Περιλαμβάνεται η παροχή διαλείμματος καφέ και ελαφρού γεύματος για τους συμμετέχοντες. Το πλήθος των συμμετεχόντων προτείνεται να είναι έως 30 άτομα (με φυσική παρουσία) ανά ημερίδα. Ενθαρρύνεται η σύνταξη και υλοποίηση ειδικών ερωτηματολογίων κατά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου για τη διερεύνηση του αντίκτυπου των σεμιναρίων.

Προτείνεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον δύο Δελτία Τύπου στο πλαίσιο διεξαγωγής καμπάνιας επικοινωνίας ανά περιοχή υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (συνολικά τουλάχιστον τέσσερα (4). Τα κείμενα στην ελληνική γλώσσα και οι φωτογραφίες θα ετοιμαστούν από τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης.

Το υποστηρικτικό υλικό (ψηφιακό και έντυπο υλικό) που πρόκειται να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού που ενδεχομένως να μη διαθέτει εξειδικευμένες συναφείς γνώσεις, διατηρώντας μια επιστημονική προσέγγιση και αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει προς σύμφωνη γνώμη το σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στο υλικό υποστήριξης και τεκμηρίωσης που θα παραχθεί θα περιλαμβάνονται τα λογότυπα του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027, του Έργου START UP («Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000») και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 (https://peka-program.gr/wp-content/uploads/2023/06/espa-odigos-epikoinonias-v6.pdf).

Επιπρόσθετα, συστήνεται η παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και η διάχυση αυτού μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης. Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους θα εστιάζει στην σημαντικότητα προστασίας του οικοτόπου 1170 «Ύφαλοι», καθώς και των ειδών που αυτός φιλοξενεί, μέσω της αποδοτικής διαχείρισης του. Παράλληλα δύναται να περιλαμβάνει ομιλίες από ειδικούς εμπειρογνώμονες ή/και στελέχη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Η συνολική διάρκεια του ντοκιμαντέρ προτείνεται να είναι 15-20 λεπτά. Επιπλέον προτείνεται να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Εκφώνηση: Ελληνική

- Υπότιτλοι: Ελληνικοί και Αγγλικοί

- Μενού επιλογής γλώσσας και υποτίτλων: Ναι

- Προτεινόμενη προσβασιμότητα σε ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα σε άτομα ΑΜΕΑ της κοινότητας των κωφών, με διερμηνέα για μετάφραση στην ελληνική νοηματική γλώσσα

- Ήχος: Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου

- Μουσική Επένδυση: Ναι – Απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα

- Φορμάτ: 16/9 και ΗD

- Ανάλυση: Σε πολύ υψηλή ανάλυση (full HD) και σε μορφή κατάλληλη για Internet και Social Media.

Τόσο στην προβολή του ντοκιμαντέρ όσο και στις λοιπές πιθανές εκδόσεις (τηλεοπτικό σπότ), θα αναφέρονται τα στοιχεία και τα λογότυπα της Αναθέτουσας Αρχής και της πηγής χρηματοδότησης.

Το ντοκιμαντέρ αυτό θα μπορεί να προβάλλεται και στα Κέντρα Ενημέρωσης των εκάστοτε Μονάδων σε διάφορες ημερίδες – εκδηλώσεις, σε αίθουσες σχολείων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους περιοχή θα πρέπει να σχεδιαστεί με την εκάστοτε αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης και τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει όλες τις δαπάνες σχετικά με τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση.

Τέλος, προτείνεται επιπλέον η τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 1170 κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος. Οι πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα λογότυπα και αναφορά στον φορέα χρηματοδότησης· ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. Αναφορικά με την τοποθέτηση, προτείνεται να τοποθετηθούν έως 2 πινακίδες Τύπου Α’ ή/και Τύπου Β’ ανά περιοχή Ν2Κ (βλ. ενδεικτικές Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Α και Τύπου Β, Παράρτημα ΙI).

- Για την εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας (κατακόρυφο προφίλ) και στάθμης της θάλασσας (σταθμηγράφοι) σε περιοχές με σημαντικά κοραλλιογενή πεδία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας (π.χ. θέσεις υπαρχόντων σταθμών, Εθνικό Δίκτυο Μέτρησης της Στάθμης Θάλασσας από την Υδρογραφική Υπηρεσία). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προταθούν και να τεκμηριωθούν οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των σταθμών αυτών σε συνεννόηση με τα στελέχη των ΜΔΠΠ. Οι σταθμοί προτείνεται να προσφέρουν τη δυνατότητα εικοσιτετράωρης καταγραφής της μεταβολής της θερμοκρασίας και της θαλάσσιας στάθμης, καθώς και ψηφιακή καταγραφή δεδομένων. Ακόμη, θα πρέπει να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες άδειες προς τοποθέτηση των εν λόγω σταθμών, καθώς και να προταθεί σχεδιασμός, χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση συντήρησης αυτών.

- Οι δράσεις για τον εντοπισμό και την ανάσυρση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων σε κοραλλιογενή πεδία με συνδρομή πολιτών (δυτών) επιστημόνων προτείνεται να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΜΔΠΠ, τις λιμενικές αρχές, τοπικούς αλιευτικούς συλλόγους, ναυτικούς ή/ και ιστιοπλοϊκούς ομίλους και καταδυτικά κέντρα. Ενθαρρύνεται η συμβολή της επιστήμης των πολιτών. Θα πρέπει να προηγηθεί η καταγραφή και αξιολόγηση της συγκεκριμένης πίεσης είτε με επισκέψεις πεδίου ή/ και με χρήση εργαλείων τηλεπισκόπησης, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις χρηστών της θάλασσας και ειδικών εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως συντεταγμένες, τύπος αλιευτικών εργαλείων (κλωβοί, δίχτυα, σωλήνες ιχθυοκαλλιέργειας), υλικό κατασκευής. Κατόπιν της ανάσυρσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, συστήνεται αυστηρά η ορθή διαχείριση αυτών σε συνεργασία με τις εκάστοτε τοπικές αρμόδιες αρχές, καθώς και η μέριμνα για μεταφορά, ανακύκλωση ή/ και επαναχρησιμοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη συνολική υποστήριξη της ορθής διαχείρισης των εν λόγω συλλεχθέντων απορριμμάτων.

- Η εκπαίδευση προσωπικού των εμπλεκόμενων ΜΔΠΠ και πολιτών (δυτών) επιστημόνων στην παρακολούθηση της κατάστασης των κοραλλιογενών πεδίων προτείνεται να πραγματοποιηθεί στα πρότυπα του ερευνητικού έργου CIGESMED. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η εκπαίδευση ιδιαίτερα, στο πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών. Οι δράσεις αυτές προτείνεται να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συνολική υποστήριξη των επισκέψεων, ενώ ο ίδιος θα προτείνει το προφίλ των ομιλητών/ ομιλητριών που θα συμμετάσχουν, καθώς επίσης θα αναλάβει τόσο την παραγωγή – γραφιστικό σχεδιασμό όσο και εκτύπωση του συνόλου του υποστηρικτικού υλικού. Ενθαρρύνεται η σύνταξη και υλοποίηση ειδικών ερωτηματολογίων κατά την ολοκλήρωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη διερεύνηση του αντίκτυπου των σεμιναρίων. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει προς σύμφωνη γνώμη το σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο περιγράφονται σε τέσσερις (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

Φάση Α. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την ιδιαιτερότητα και ευαλωτότητα των υφάλων

Παραδοτέα Φάσης Α

- Τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (π.χ. πρακτικά εκδηλώσεων - ημερίδων, λίστα συμμετεχόντων – εμπλεκόμενων μερών), έκθεση προτάσεων βέλτιστων πρακτικών.

- Πινακίδες ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 1170 κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος.

- Παράδοση υποστηρικτικού υλικού (ψηφιακή και έντυπη μορφή) που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

- Αρχεία βιντεοσκόπησης και φωτογραφικού υλικού, καθώς και του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

- Το παραχωρημένο υλικό θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή, σε κατάλληλη ανάλυση προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Το υλικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τη δημιουργία οποιουδήποτε έντυπου ενημερωτικού υλικού αλλά και τον εμπλουτισμό των φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ.

- Παραδοτέα μορφή υλικού : θα παραδοθούν τα MASTERFILES: με τις κατάλληλες διορθώσεις με ψηφιοποίηση και απόδοση του ντοκιμαντέρ σε πολλαπλά ψηφιακά αρχεία MASTERHD 1080 (MP4, MOV, MPEG2) κατάλληλα για τηλεοπτική & διαδικτυακή χρήση.

- Ετικέτα: Το ντοκιμαντέρ θα φέρει τα λογότυπα της Αναθέτουσας Αρχής και της πηγής χρηματοδότησης.

Φάση Β. Εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας (κατακόρυφο προφίλ) και στάθμης της θάλασσας σε περιοχές με σημαντικά κοραλλιογενή πεδία

Παραδοτέα Φάσης Β

- Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις τεκμηριωμένες προτάσεις τοποθέτησης και τις ακριβείς συντεταγμένες (EGSA ‘87) των σταθμών παρακολούθησης, μελέτη τοποθέτησης, χρονοδιάγραμμα και κοστολόγηση συντήρησής τους.

- Απαραίτητες άδειες για την τοποθέτηση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης.

- Προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρακολούθησης θερμοκρασίας και στάθμης θάλασσας σε περιοχές με σημαντικά κοραλλιογενή πεδία.

Φάση Γ. Εντοπισμός και ανάσυρση εγκαταλειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων σε κοραλλιογενή πεδία.

Παραδοτέα Φάσης Γ

- Πρωτογενή δεδομένα σε μορφή αρχείου excel για τα θαλάσσια απορρίμματα και ειδικότερα, για τα εγκαταλειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

- Τεχνική έκθεση η οποία να περιλαμβάνει πλήρη δεδομένα τεκμηρίωσης (φωτογραφικό υλικό εργασιών πεδίου), λίστα συμμετεχόντων – εμπλεκόμενων μερών, ακριβείς συντεταγμένες (EGSA ‘87) εντοπισμού απορριμμάτων, ανάλυση ορθής μεθοδολογίας διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων, αποδεικτικά μεταποίησης των συλλεχθέντων θαλάσσιων απορριμμάτων.

- Αρχεία βιντεοσκόπησης και φωτογραφικού υλικού στο πλαίσιο ανάσυρσης των θαλάσσιων απορριμμάτων.

ΦΑΣΗ Δ. Εκπαίδευση προσωπικού ΜΔΠΠ και πολιτών (δυτών) επιστημόνων στην παρακολούθηση της κατάστασης των κοραλλιογενών πεδίων

Παραδοτέα Φάσης Δ

- Τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με τις δράσεις εκπαίδευσης (π.χ. πρακτικά εκδηλώσεων - ημερίδων, λίστα συμμετεχόντων – εμπλεκόμενων μερών).

- Παράδοση υποστηρικτικού υλικού (ψηφιακή και έντυπη μορφή) που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (24) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της.

Το έργο θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί σε τέσσερις (4) φάσεις, ως ακολούθως:

- Φάση Α: συνολική διάρκεια 6 μήνες (με εκκίνηση την υπογραφή της Σύμβασης)

- Φάση Β: συνολική διάρκεια 8 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Α Φάσης)

- Φάση Γ: συνολική διάρκεια 6 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Β Φάσης)

- Φάση Δ: συνολική διάρκεια 4 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Γ Φάσης)

Η Φάση Β αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Α και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Α. Η Φάση Γ αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Β και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Β. Η Φάση Δ αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Γ και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Γ.

Οι τυχόν παρατηρήσεις στα Παραδοτέα της εκάστοτε Φάσης πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της επόμενης Φάσης, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση. Επιπλέον, μετά την υποβολή και του τελικού παραδοτέου και έως την οριστική παραλαβή του μεσολαβεί αντίστοιχο διάστημα ενός μήνα για την κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων.

Όλα τα Παραδοτέα υποβάλλονται για παρατηρήσεις και έλεγχο στον Φορέα Προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αποπληρωμή του Έργου θα γίνει τμηματικά από την παραλαβή της κάθε Φάσης, ως ακολούθως:

- Το 30% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Α Φάσης.

- Το 40% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Β Φάσης.

- Το 20% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Γ Φάσης.

- Το 10% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Δ Φάσης.

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» σε συνέχεια της με ΑΠ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6370/22.06.2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΖΦΛ46ΜΤΛΡ-ΖΑΦ) για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6iii.32.31.4.2.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με ενάριθμο Πράξης  2022ΣΕ27510034 της ΣΑ Ε275.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 15 με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (Τ.Ο. 1170)» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2795/16-03-2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδ. ΟΠΣ 5130700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 6060/06-06-2023 (95ΣΜ46ΜΤΛΡ-Η68).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 92533000-6  Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (231.796,42 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (287.427,56 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3

ΥΠΟΕΡΓΟ 16 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (Τ.Ο. 1120)

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη και αποκατάσταση λιβαδιών Ποσειδωνίας (οικότοπος 1120) Κεντρικού Αιγαίου, Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου, Κορινθιακού Κόλπου, Νότιας Πελοποννήσου, Εύβοιας- Σκύρου και Ανατολικής Κρήτης.

ΜΕΡΟΣ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου Τύπου Οικοτόπου (Τ.Ο.) προτεραιότητας 1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στις θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000 Κεντρικού Αιγαίου, Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, Κορινθιακού Κόλπου, Νότιας Πελοποννήσου, Εύβοιας- Σκύρου και Ανατολικής Κρήτης.

Πρόκειται για ένα ενδημικό είδος του οποίου οι εκτάσεις εξαπλώνονται ευρέως στην υποπαράλια ζώνη της Μεσογείου, με το κατώτερο όριο εξάπλωσης να ποικίλει σε διάφορες περιοχές από 15 έως 48 m. Η συμβολή του Τ.Ο. 1120* είναι καθοριστικής σημασίας ιδιαίτερα για την παράκτια ζώνη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο παραγωγικά συστήματα και στους κύριους πρωτογενείς παραγωγούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην οξυγόνωση των οικοσυστημάτων και στη δέσμευση σημαντικών συγκεντρώσεων CO2. Ο εν λόγω οικότοπος προσφέρει επίσης καταφύγιο για πολλούς οργανισμούς, παρέχοντάς τους χώρους ωοτοκίας, ενώ σημαντική εκτιμάται η συμβολή του στην προστασία του πυθμένα και της ακτογραμμής αποτρέποντας τη διάβρωση.

Το είδος Posidonia oceanica (Ποσειδωνία) προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης (1979/ 1982) για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης και από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (1976) για την προστασία της Μεσογείου, ενώ περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Τ.Ο. προτεραιότητας) και στις Οδηγίες- Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) και την ποιότητα των υδάτων (2000/60/ΕΚ).

Ο Τ.Ο. 1120* κατατάσσεται μεταξύ των περισσότερο ευάλωτων συστημάτων, καθώς δέχεται σημαντικές φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και υπόκεινται σε μείωση της πυκνότητας των συστάδων που σχηματίζει το είδος αυτό ή/ και κατακερματισμό της έκτασής του. Συνολικά, οι κύριες πιέσεις που δέχεται ο συγκεκριμένος Τ.Ο. αφορούν στην κλιματική αλλαγή, την εισβολή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, τη ρύπανση, την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, τα κατασκευαστικά έργα και την άναρχη αγκυροβολία. Μάλιστα, η άναρχη αγκυροβολία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον οικότοπο αυτό. Ειδικότερα για τον ελληνικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες συσσωρευτικές πιέσεις που ασκούνται κατά μήκος της ακτογραμμής (π.χ. τουριστική δραστηριότητα), τον αργό ρυθμό επανάκαμψης που χαρακτηρίζει τον εν λόγω Τ.Ο., καθώς και τη σημαντική έλλειψη βασικών δεδομένων εντείνεται η ανάγκη για προστασία και διαχείρισή του. Η διαχείριση των επιβλαβών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε λιβάδια Ποσειδωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές που τα λιβάδια δέχονται αυξημένη πίεση λόγω του θαλάσσιου τουρισμού. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας ποικίλου τύπου σκαφών σε νησιά των Κυκλάδων, καταγράφηκαν ως ιδιαίτερα υψηλές και άμεσα σχετιζόμενες με την υποβαθμισμένη κατάσταση διατήρησης αυτών.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου, σύμφωνα με την 4η Εθνική Αναφορά του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2013- 2018, αξιολογήθηκε ως «Mη ικανοποιητική-Aνεπαρκής» (U1), με φθίνουσα τάση κατάστασης διατήρησης.

Προκειμένου να ελεγχθούν και να αναχαιτιστούν ειδικότερα οι πιέσεις που δέχεται ο Τ.Ο. αυτός από την τουριστική δραστηριότητα και την άναρχη αγκυροβολία, προτείνονται δράσεις ανάδειξης, ενημέρωσης και ασφαλούς διευθέτησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με λιβάδια Ποσειδωνίας των νησιών του Κεντρικού Αιγαίου, του Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου, του Κορινθιακού Κόλπου, της Νότιας Πελοποννήσου, της Εύβοιας- Σκύρου και της Ανατολικής Κρήτης. Οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης πρόκειται να συμβάλουν στην αποδοτική διαχείριση του οικοτόπου και κατ’ επέκταση στην προστασία αυτού και των ειδών που αυτός φιλοξενεί. Επιπλέον, θα ενισχύσει την υπάρχουσα γνώση στο ευρύ κοινό και των εμπλεκόμενων μερών, ενώ θα αποτελέσει βασικό θεμέλιο για την τεκμηρίωση της προτεραιοποίησης σημαντικών ζωνών τουριστικής πίεσης προκειμένου να ακολουθήσει η προμήθεια και η τοποθέτηση οικολογικών συστημάτων αγκυροβολίας (ναύδετα). Ως εκ τούτου, οι δράσεις αυτές για τον στοχευόμενο Τ.Ο., αναμένεται να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής του από «Mη ικανοποιητική-Aνεπαρκής» (U1) σε «Ικανοποιητική» (FV), καθώς και να βελτιώσει το ενδιαίτημα ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (π.χ. Caretta caretta, Chelonia mydas, Tursiops truncatus), να περιορίσει τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις και ειδικότερα των τουριστικών δραστηριοτήτων, να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε σκάφη και να προωθήσει δραστηριότητες συμβατές με τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2021-2027 για τον Τ.Ο. 1120*, περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και εμπλεκομένων για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων Τ.Ο. (Ε.1.5.12), καθώς και δράσεις προστασίας του Τ.Ο. 1120* από την αγκυροβολία σκαφών (Ε.2.1.1, Ε.2.1.2., Ε.2.1.17). Επιπρόσθετα, η επιτακτική ανάγκη για υλοποίηση δράσεων διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης γνώσης επιβεβαιώνονται από την εγκριθείσα υπ. αριθ. ΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/24776/985/2023 (ΦΕΚ Β’ 1807) που αφορά στον καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000, όπου αναφορικά με τον Τ.Ο. 1120* επισημαίνεται ανά περίπτωση ως επί το πλείστον η ανεπάρκεια δεδομένων και για λιγότερες περιοχές έχει προσδιοριστεί ως στόχος η διατήρηση ή/ και η επίτευξη.

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της σύμβασης είναι:

Α. Για το Κεντρικό Αιγαίο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικούς GR4210009, GR4210011, GR4220001, GR4220002, GR4220004, GR4220005, GR4220006, GR4220007, GR4220008, GR4220009, GR4220010, GR4220011, GR4220012, GR4220013, GR4220017, GR4220019, GR4220033, GR4220035 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Β. Για το Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Βόρειο- Ανατολικού Αιγαίου)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικούς GR4110001, GR4110002, GR4110004, GR4110005, GR4110015, GR4120001, GR4120003, GR4120004, GR4130001 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Γ. Για τον Κορινθιακό Κόλπο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Κορινθιακού Κόλπου)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Δ. Για τη Νότια Πελοπόννησο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Νότιας Πελοποννήσου)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα για εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικούς GR2540001, GR2540009 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Ε. Για την Εύβοια- Σκύρο:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Εύβοιας - Σκύρου)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικούς GR2420001, GR2420004, GR2420014, GR2420015 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Ζ. Για την Ανατολική Κρήτη:

(εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΜΔΠΠ Ανατολικής Κρήτης)

- Ο εντοπισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, ειδικότερα εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικούς GR4310005, GR4320006, GR4320008 όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*.

- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Η μεθοδολογία υλοποίησης που θα πρέπει να ακολουθηθεί αναλύεται ακολούθως. Η διεκπεραίωση των εν λόγω ενεργειών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την ενημέρωση, συνεννόηση και όπου αυτό απαιτείται, παρουσία του προσωπικού των Μονάδων Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις περιγραφόμενες δράσεις με στόχο την ανάδειξη και αποκατάσταση λιβαδιών Ποσειδωνίας, ο ανάδοχος οφείλει όπου και εφόσον απαιτείται να δύναται να πραγματοποιήσει επιτόπια εργασία.

Συνολικά, οι δράσεις κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα όσα περιγράφονται σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Οι δράσεις για τον εντοπισμό των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας και πιο συγκεκριμένα οι τυχόν επισκέψεις πεδίου, όπου αυτές καθίστανται απαραίτητες, θα πρέπει να ταυτίζονται με το χρονικό διάστημα όπου η τουριστική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση, ήτοι κατά την περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο όπου θα λάβει χώρα η συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των υφιστάμενων πιέσεων. Παράλληλα με τις επισκέψεις πεδίου, συστήνεται αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, ερευνητικά προγράμματα) και η χρήση γραφημάτων για τη συγκριτική απεικόνιση των επικαιροποιημένων δεδομένων με προγενέστερα. Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται η σύνθεση χάρτη χωροθέτησης κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών (με κλίμακα) ανά περιοχή ενδιαφέροντος με ακριβείς συντεταγμένες (EGSA ‘87), όπου θα απεικονίζονται κατ’ ελάχιστο τα υπάρχοντα αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες και λιμένες. Για την ανάλυση τυχόν συσσωρευτικών πιέσεων π.χ. κατασκευαστικά έργα κατά μήκος της ακτογραμμής) ανά περιοχή ενδιαφέροντος, προτείνεται να αξιοποιηθούν μεθοδολογικά εργαλεία όπως η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ή DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, Response). Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δεδομένα όπως ο αριθμός και η δυναμικότητα σκαφών αναψυχής και προτείνεται να συνοδεύονται από συνοπτική περιγραφή καιρικών συνθηκών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διεξάγει ανάλυση όλων των δεδομένων, η οποία να περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για δυνητική τοποθέτηση ναυδέτων (ακριβείς συντεταγμένες, βάθος (m), απόσταση από την ακτή) και τεκμηριωμένη προτεραιοποίηση αυτών ανά περιοχή ενδιαφέροντος.

- Οι δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την οικολογική σημασία και τις πλούσιες οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές προτείνεται να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους όσον αφορά σε επισκέψεις και εκδηλώσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ συστήνεται να γίνει ανά τόπους σε συνεργασία με τα στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ). Στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνονται ενδεικτικά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμοί ζωγραφιών, παρουσιάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης και γενικότερα στους χρήστες της θάλασσας κατά την περίοδο Ιούνιο – Σεπτέμβριο· οι δράσεις αυτές δύναται να αφορούν όλα τα πιθανά εμπλεκόμενα μέρη όπως ξενοδοχειακές μονάδες, άλλες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, καταδυτικά κέντρα, αλιευτικούς συλλόγους, χρήστες σκαφών αναψυχής, εταιρείες ενοικίασης σκαφών, ναυτικούς ή/ και ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο ανάδοχος να υλοποιήσει τουλάχιστον μία (1) σχετική ημερίδα ενημέρωσης, μία (1) για κάθε γεωγραφικά διαφορετική περιοχή, συνολικά έξι (6)· όπου κρίνεται απαραίτητο, ο ανάδοχος συστήνεται να προβαίνει σε παραπάνω από μία (1). Σε κάθε περίπτωση, οι ημερίδες αυτές θα πρέπει να αφορούν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης γνώσης και παρουσίαση των εν λόγω δράσεων, την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα σε κατάλληλους χώρους που θα παραχωρηθούν για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες υποδομές (π.χ. μικροφωνική, ηχητική εγκατάσταση).  Επιπλέον, στους χώρους διεξαγωγής των ημερίδων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:

- Θα πρέπει να υπάρχει παροχή καφέ, αναψυκτικών και νερού, καθ’ όλη τη διάρκειά τους και ελαφρύ γεύμα.

- Απαιτείται η παράλληλη δυνατότητα κάλυψης των σεμιναρίων μέσω ειδικής πλατφόρμας απομακρυσμένης σύνδεσης (π.χ. zoom).

- Θα πρέπει να υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Επίσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συνολική υποστήριξη των επισκέψεων, ενώ ο ίδιος θα προτείνει το προφίλ των ομιλητών/ ομιλητριών που θα συμμετάσχουν, καθώς επίσης θα αναλάβει τόσο την παραγωγή – γραφιστικό σχεδιασμό όσο και εκτύπωση του συνόλου του υποστηρικτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, οι ημερίδες θα πρέπει να επιτρέψουν την προώθηση της αξίας και της σημασίας του T.O. 1120*, ενώ επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αναφορά ως προς το καθεστώς προστασίας του, τις κείμενες απειλές που δέχεται, καθώς και πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κατάστασης διατήρησής του και δυνητικές διαχειριστικές δράσεις (π.χ. τοποθέτηση οικολογικών συστημάτων αγκυροβολίας). Ενθαρρύνεται η σύνταξη και υλοποίηση ειδικών ερωτηματολογίων κατά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου για τη διερεύνηση του αντίκτυπου των σεμιναρίων. Προτείνεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον δύο Δελτία Τύπου στο πλαίσιο διεξαγωγής καμπάνιας επικοινωνίας ανά περιοχή υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (συνολικά τουλάχιστον δώδεκα (12)).

Το υποστηρικτικό υλικό (ψηφιακό και έντυπο υλικό) που πρόκειται να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού που ενδεχομένως να μη διαθέτει εξειδικευμένες συναφείς γνώσεις, διατηρώντας μια επιστημονική προσέγγιση και αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει προς σύμφωνη γνώμη το σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό στα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στο υλικό υποστήριξης και τεκμηρίωσης που θα παραχθεί θα περιλαμβάνονται τα λογότυπα του Προγράμματος ΠΕΚΑ 2021-2027, του Έργου START UP («Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000») και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 (https://peka-program.gr/wp-content/uploads/2023/06/espa-odigos-epikoinonias-v6.pdf).

Τέλος, προτείνεται επιπλέον η τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 1120* κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των κρίσιμων ζωνών πίεσης από την τουριστική δραστηριότητα. Οι πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα λογότυπα και αναφορά στον φορέα χρηματοδότησης· ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη των ΜΔΠΠ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. Αναφορικά με την τοποθέτηση, προτείνεται να τοποθετηθούν έως 2 πινακίδες Τύπου Α’ ή/και Τύπου Β’ ανά περιοχή Ν2Κ (βλ. ενδεικτικές Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Α και Τύπου Β, Παράρτημα II).

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο περιγράφονται σε δύο (2) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

Φάση Α. Χαρακτηρισμός των κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών σε όρμους με λιβάδια Ποσειδωνίας, χωρικά για όλες τις ΕΖΔ όπου συναντάται ο Τ.Ο. 1120*, εντός των περιοχών ενδιαφέροντος

Παραδοτέα Φάσης Α

- Χάρτης χωροθέτησης κύριων ζωνών πίεσης τουριστικών σκαφών ανά περιοχή ενδιαφέροντος με ακριβείς συντεταγμένες (EGSA ‘87), όπου θα απεικονίζονται επίσης υπάρχοντα αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες και λιμένες.

- Τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων αλλά και σύγκριση των επικαιροποιημένων δεδομένων με προγενέστερα σε σχέση με την προτεραιοποίηση των θέσεων ανά περιοχή ενδιαφέροντος προκειμένου να ακολουθήσει η προμήθεια και η εγκατάσταση οικολογικών συστημάτων αγκυροβολίας (ναύδετα). Η τεχνική έκθεση χρειάζεται να περιλαμβάνει πλήρη δεδομένα τεκμηρίωσης (π.χ. αριθμός σκαφών, μήκος και δυναμικότητα), περιγραφή καιρικών συνθηκών, αξιολόγηση τυχόν άλλων συσσωρευτικών πιέσεων πέραν της τουριστικής (π.χ. κατασκευαστικά έργα κατά μήκος της ακτογραμμής), καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση όπως προκύπτει από το πεδίο που να απεικονίζεται η τρέχουσα κατάσταση και η πίεση που δέχεται ο Τ.Ο. 1120*. Θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για δυνητική τοποθέτηση ναυδέτων (ακριβείς συντεταγμένες, βάθος (m), απόσταση από την ακτή).

- Πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής έκθεσης σε ψηφιακή μορφή, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, ερευνητικά προγράμματα).

Φάση Β. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επιχειρηματιών της παράκτιας ζώνης σχετικά με την οικολογική σημασία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των υγιών Λιβαδιών Ποσειδωνίας, καθώς και των εκβρασμένων φυτικών υπολειμμάτων τους στις ακτές.

Παραδοτέα Φάσης Β

- Τεχνική αναφορά και αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (π.χ. πρακτικά εκδηλώσεων - ημερίδων, λίστα συμμετεχόντων – εμπλεκόμενων μερών).

- Πινακίδες ενημέρωσης και διαχείρισης σχετικά με την παρουσία, αξία και την ανάγκη προστασίας του Τ.Ο. 1120* κοντά στις κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος όπως προκύπτουν από τη ΦΑΣΗ Α.

- Παράδοση υποστηρικτικού υλικού (ψηφιακή και έντυπη μορφή) που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (24) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της.

Το έργο θα ολοκληρωθεί και παραληφθεί σε δύο (2) φάσεις, ως ακολούθως:

- Φάση Α: συνολική διάρκεια 6 μήνες (με εκκίνηση την υπογραφή της Σύμβασης)

- Φάση Β: συνολική διάρκεια 18 μήνες (με εκκίνηση την ολοκλήρωση της Α Φάσης)

Η Φάση Β αρχίζει άμεσα μετά τη Φάση Α και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή του Παραδοτέου της Φάσης Α. Οι τυχόν παρατηρήσεις στο Παραδοτέο της Φάσης Α πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της Φάσης Β. Επιπλέον, μετά την υποβολή και του τελικού παραδοτέου και έως την οριστική παραλαβή του μεσολαβεί αντίστοιχο διάστημα ενός μήνα για την κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων.

Όλα τα Παραδοτέα υποβάλλονται για παρατηρήσεις και έλεγχο στον Φορέα Προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αποπληρωμή του Έργου θα γίνει τμηματικά από την παραλαβή της κάθε Φάσης, ως ακολούθως:

- Το 40% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Α Φάσης.

- Το 60% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Β Φάσης.

Το ποσό της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της κάθε Φάσης.

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» σε συνέχεια της με ΑΠ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6370/22.06.2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΖΦΛ46ΜΤΛΡ-ΖΑΦ) για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.6iii.32.31.4.2.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με ενάριθμο Πράξης  2022ΣΕ27510034 της ΣΑ Ε275.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 16 με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ (Τ.Ο. 1120)» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2795/16-03-2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (κωδ. ΟΠΣ 5130700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 6060/06-06-2023 (95ΣΜ46ΜΤΛΡ-Η68).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): (CPV): 92533000-6  Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (201.612,90 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ενδεικτικές Προδιαγραφές Πινακίδων

Πίνακας 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Α:

| Α/Α | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΣΚΕΛΕΤΟΣ | Ορθοστάτες πάσσαλοι τετράγωνης διατομής 7 Χ 7cm, από ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη. |
|  |  | Ύψος ορθοστατών (υπολογισμένου και του βάθους πασάλλωσης): 240cm (190+50) |
| 2 | ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΑΛΛΩΣΗΣ | Το κάτω τμήμα, θα πισσαριστεί και θα εγκλωβισθεί σε σκυρόδεμα. |
| 3 | ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ | Τριγωνική διατομή με πλάτος βάσης 40cm. |
|  |  | Επικάλυψη με εμποτισμένη ξυλοσανίδα πάχους 2,5 – 3cm. |
| 4 | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ | Ενιαία επιφάνεια πλήρωσης από ξυλοσανίδες εμποτισμένης ξυλείας, πάχους 2,5 - 3cm. |
|  |  | Ύψος επιφάνειας στήριξης: 190cm |
|  |  | Πλάτος επιφάνειας στήριξης: 130cm |
| 5 | ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Λαμαρίνα αλουμινίου 1mm. |
|  |  | Ύψος επιφάνειας εκτύπωσης: 130cm |
|  |  | Πλάτος επιφάνειας εκτύπωσης: 110cm |
|  |  | Ψηφιακή εκτύπωση. Εκτύπωση σε βινύλιο 40- 10 σε υλικό λευκό. Πλαστικοποίηση 40 -114 mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών. |
| 6 | ΓΛΩΣΣΑ | Ελληνικά - Αγγλικά Μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά & επιμέλεια Αγγλικού κειμένου (Τα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα θα δοθούν από την αναθέτουσα αρχή). |
|  |  | Στις πινακίδες θα πρέπει να υπάρχουν τα λογότυπα ΕΣΠΑ και ΕΕ. |
|  |  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια, κατασκευή και τοποθέτηση, γραφιστική εργασία του υλικού σε συνεργασία με την Μονάδα Διαχείρισης και τελική εκτύπωση της πληροφορίας. |

Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Β:

H πινακίδα διαστάσεων 80Χ60cm θα ακουμπά σε μεταλλικό τελάρο (πλαίσιο), γαλβανιζέ, τετράγωνης διατομής 30Χ30mm, και θα στηρίζεται πάνω σε σωληνωτό ορθοστάτη (μεταλλικό στρογγυλό σωλήνα - γαλβανιζέ), διαμέτρου 4cm, ύψους 2,5 μέτρων και ελάχιστου πάχους τοιχώματος 2,0 mm, με χρήση 2 κοχλίων-περικοχλίων. Οι πινακίδες θα πακτωθούν στο έδαφος με σκυρόδεμα, σε βάθος 0,60m. Ο σκελετός θα είναι βαμμένος σε χρώμα που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

Η εκτύπωση θα γίνει σε αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ  πλαστικοποίηση.

Πίνακας 2: Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων Τύπου Β:

| Α/Α | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Β | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΥΛΙΚΟ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ | Γαλβανιζέ λαμαρίνα 60cmx80cm στερεωμένη σε μεταλλικό τελάρο (πλαίσιο), γαλβανιζέ, τετράγωνης διατομής 30Χ30mm |
| 2 | ΕΚΤΥΠΩΣΗ | Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ πλαστικοποίηση |
| 3 | ΣΤΗΡΙΞΗ | Οι πινακίδες θα φέρουν κοντάρι στήριξης (σωλήνας γαλβανιζέ), διαμέτρου 4,0cm και μήκους 2,50m και θα πακτωθούν στο έδαφος με σκυρόδεμα, σε βάθος 0,60m |
| 4 | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Το υλικό κατασκευής των πινακίδων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, βροχή, κλπ) |
| 5 | ΓΛΩΣΣΑ | Ελληνικά - Αγγλικά Μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά & επιμέλεια Αγγλικού κειμένου (Τα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα θα δοθούν από την αναθέτουσα αρχή) |
| 6 |  | Στις πινακίδες θα πρέπει να υπάρχουν τα λογότυπα ΕΣΠΑ και ΕΕ |
| 7 |  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια, κατασκευή και τοποθέτηση, γραφιστική εργασία του υλικού σε συνεργασία με την Μονάδα Διαχείρισης και τελική εκτύπωση της πληροφορίας. |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Το ΕΕΣΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016. Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΣΣ σε αρχείο XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην Πλατφόρμα WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο « ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού αριθμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ : 355579 (Τμήμα Ι), 355580 (Τμήμα 2), 355581 (Τμήμα 3).

Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. Oι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης και αναρτάται ως ξεχωριστό αρχείο αυτής.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τμήμα 1-«Μέτρα διαχείρισης θαλασσίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8330)»

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή υπηρεσίας | Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) | Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24% (€) |  |
| Μέτρα διαχείρισης θαλασσίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8330) |  |  |  |
| Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως: |  |  |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως: |  |  |  |
| ΣΧΟΛΙΑ: |  |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………………… μήνες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :………………………………

Ημερομηνία : ……………………….

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τμήμα 2-«Μέτρα διαχείρισης βραχωδών υφάλων (Τ.Ο. 1170)»

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή υπηρεσίας | Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) | Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24% (€) |  |
| Μέτρα διαχείρισης βραχωδών υφάλων (Τ.Ο. 1170) |  |  |  |
| Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως: |  |  |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως: |  |  |  |
| ΣΧΟΛΙΑ: |  |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………………… μήνες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :………………………………

Ημερομηνία : ……………………….

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τμήμα 3-«Μέτρα διαχείρισης λιβαδιών Ποσειδωνίας (Τ.Ο. 1120*)»

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή υπηρεσίας | Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) | Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24% (€) |  |
| Μέτρα διαχείρισης λιβαδιών Ποσειδωνίας (Τ.Ο. 1120*) |  |  |  |
| Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως: |  |  |  |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως: |  |  |  |
| ΣΧΟΛΙΑ: |  |  |  |

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………………… μήνες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :………………………………

Ημερομηνία : ……………………….

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_habitats_reports-20190731-130055.xml&conv=589&source=remote#8330

https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_habitats_reports-20190731-130055.xml&conv=589&source=remote#1170

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/pdf/Anchoring%20pressure%20in%20Greek%20Natura%202000%20sites_Drakopoulou_et_al.pdf

ttps://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=gr/eu/art17/envxrm90g/GR_habitats_reports-20190731-130055.xml&conv=589&source=remote#1120